# GastroBI V2 Blueprint Completo

Documento técnico estratégico para reconstrução profissional do projeto BI para restaurantes.
Data: 18/04/2026

# 1. Objetivo

Criar a versão V2 do GastroBI sem afetar o sistema atual, com arquitetura escalável em Python + BigQuery + Google Drive + Looker Studio.

# 2. Estrutura de Ambientes

PRODUCAO: gastrobi-core-profissional

ARQUIVO HISTORICO: gastrobi-oficial

LABORATORIO: gastrobi-v2-engine

# 3. Estrutura de Pastas

C:/GastroBI/core

C:/GastroBI/oficial_backup

C:/GastroBI/v2_engine

# 4. Estrutura Python

main.py

config.py

clientes.xlsx

/modules/clientes.py

/modules/drive.py

/modules/parser.py

/modules/bigquery.py

/modules/importador.py

/modules/logs.py

# 5. Cadastro de Clientes

Colunas: id, cliente, dataset, pasta_drive, status

# 6. Status de Clientes

ativo = processa tudo

inadimplente = suspende atualização

teste = ambiente piloto

cancelado = ignora

vip = prioridade

# 7. Fluxo Principal

Rodar python main.py

1 Ler cadastro

2 Para cada cliente ativo

3 Criar dataset se necessário

4 Ler arquivos novos

5 Importar dados

6 Atualizar KPIs

7 Registrar logs

# 8. BigQuery

1 dataset por cliente.

Tabelas padrão: tb_vendas, tb_gastos, tb_produtos, tb_estoque, tb_kpis, tb_logs

# 9. Regra de Ouro KPIs

Calcular indicadores no BigQuery (SQL), não no Looker Studio.

# 10. Dashboard

Criar dashboard master e duplicar por cliente, trocando apenas a fonte de dados.

# 11. Backup

Código no GitHub privado.

Export periódico BigQuery.

Cópias versionadas de dashboards.

# 12. Migração Segura

Manter core atual rodando.

Construir V2 paralelo.

Migrar 1 cliente piloto.

Depois migrar gradualmente.

# 13. Plano 7 Dias

Dia1 mapear códigos úteis

Dia2 criar estrutura limpa

Dia3 datasets automáticos

Dia4 uploads

Dia5 KPIs SQL

Dia6 dashboard modelo

Dia7 piloto

# 14. Cabeçalho padrão para códigos

# Projeto: GastroBI V2

# Módulo: nome_do_arquivo.py

# Finalidade: descrever função

# Última atualização: AAAA-MM-DD

# 15. Frase Estratégica

Reconstruir não como freelancer de dashboard, mas como dono de plataforma de gestão para restaurantes.